|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R\_ID | C\_ID | U\_ID | Beschreibung | Wahrsch. | Schaden/ Gewinn | Kat. |
| R\_01 | **-** | U\_05, U\_06 | Technische Probleme | 8% | 25% | B - |
| R\_02 | **-** | U\_01-U04 | Krankheit | 21% | 33% | B - |
| R\_03 | **-** | U\_01-U\_04 | Verlust von Daten | 2% | 75% | B - |
| - | **C\_01** | U\_01-U\_04 | Erfolgreiche Umsetzung; Verwdg. in Zukunft | 95% | 65% | B+ |
| - | **C\_02** | U\_01-U\_04 | Mitarbeiter erfüllt Aufgabe deutlich schneller als geplant | 35% | 50% |  |
| - | **C\_03** | U\_01-U\_04 | Gutes Arbeitsklima | 70% | 25% |  |