|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Websitekomponenten  Design | Bernhard Hackl |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 31. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Fertige Mockups für alle Websitekomponenten, Übersicht der tatsächlichen Funktionsweise | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung, grobe Idee der Komponenten | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Mittels balsamiq.com Mockups erstellen um den genauen Plan der Komponenten zu visualisieren und ersichtlich zu machen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Website Design | Dominik Arnstorfer |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 31. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Fertiges Mockup der SPA | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung, grobe Idee des Website Layouts | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Aufgrund von vorigen Zeichnungen und Überlegungen mittels balsamiq.com Mockup für die SPA erstellen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Neue Technologien erlernen | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  | Dominik Arnstorfer |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 24. Oktober 2017 | 100 | 600€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Erweitertes Wissen über neue Technologien die in den nächsten Schritten notwendig sind | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Aufgrund des Einsatzes von neuen Technologien müssen sich alle Personen mit diesen auch gut auskennen um das Projekt nicht zu gefährden und das problemlose Arbeiten zu ermölgichen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Datenbank Design  & Recherche | Bernhard Hackl |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 24. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Genauere Kentnisse über die Datenbanktechnologie, Design der Datenbank | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung, grobe Idee um das Designen zu erleichtern | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Recherche von MongoDB, da noch nie damit gearbeitet wurde und somit das Projekt nicht gefährdet wird bzw. das problemlose Arbeiten möglich ist. Ideenfindung des Designs der Datenbank | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | API planen | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 24. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Visuale Darstellung des API | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
|  | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Benötigte Schnittstellen planen, Klassen und Funktionen bzw. Methoden planen, Datenbankanbindung und diverse weitere benötigte Funkntionaltitäten | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Testumgebungsnetzwerk  Einrichten | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Ein funktionierendes Netzwerk um das leichte und gemeinsame Arbeiten mit der Datenbank zu ermöglichen | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Switch, Netzwerkkabel, Adapter | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Dadurch das eine Datenbank in Verwundung ist und alle Personen damit arbeiten wird ein Netzwerk benötigt | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
|  | Browserspezifische Unterschiede ausarbeiten | Bernhard Hackl |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
|  |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Mögliche Probleme erkennen | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Um mögliche Probleme zu verhindern mit anderen Browsern und deren Kompatibilität wird Recherche betrieben | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |