|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 27 | Websitekomponenten  Design | Bernhard Hackl |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 31 | 38 | Dominik Arnstorfer |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 31. Oktober 2017 | 400 | 800€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Fertige Mockups für alle Websitekomponenten, Übersicht der tatsächlichen Funktionsweise | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Websitefunktionalität planen abgeschlossen; grobe Idee der Komponenten | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Mittels balsamiq.com Mockups erstellen um den genauen Plan der Komponenten zu visualisieren und ersichtlich zu machen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 31. Oktober 2017 | 400 | 800€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 7. November 2017 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 28 + 39 | Website Design | Dominik Arnstorfer |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 32 | 42 | Bernhard Hackl |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 31. Oktober 2017 | 400 | 800€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Fertiges Mockup der SPA | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Websitefunktionalität planen abgeschlossen; grobe Idee des Website Layouts | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Aufgrund von vorigen Zeichnungen und Überlegungen mittels balsamiq.com Mockup für die SPA erstellen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 31. Oktober 2017 | 400 | 800€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 7. November 2017 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 34 | Neue Technologien erlernen | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 26 | 37 | Dominik Arnstorfer |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 31. Oktober 2017 | 100 | 200€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Erweitertes Wissen über neue Technologien die in den nächsten Schritten notwendig sind | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Aufgrund des Einsatzes von neuen Technologien müssen sich alle Personen mit diesen auch gut auskennen um das Projekt nicht zu gefährden und das problemlose Arbeiten zu ermölgichen | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 31. Oktober 2017 | 100 | 200€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 31. Oktober 2017 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 26 | API planen | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 13 | 34 |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 24. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Festlegen der Routen und der benötigten Funktionalität | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
|  | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Benötigte Schnittstellen planen, Klassen und Funktionen bzw. Methoden planen, Datenbankanbindung und diverse weitere benötigte Funkntionaltitäten | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 24. Oktober 2017 | 200 | 400€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 24. Oktober 2017 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 43 | Testumgebungsnetzwerk  Einrichten | Paul Camerloher |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 41 | 49 |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Ein funktionierendes Netzwerk um das leichte und gemeinsame Arbeiten mit der Datenbank und dem Webserver zu ermöglichen. | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Switch, Netzwerkkabel, Adapter | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Dadurch das eine Datenbank in Verwundung ist und alle Personen damit arbeiten wird ein Netzwerk benötigt | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 14. November 2017 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 46 | Browserspezifische Unterschiede ausarbeiten | Bernhard Hackl |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 38 |  |  |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Mögliche Probleme erkennen, die mit der Verwendung verschiedener Browser auftreten können | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Funktionierende Internetverbindung | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Um mögliche Probleme zu verhindern mit anderen Browsern und deren Kompatibilität wird Recherche betrieben | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
| 14. November 2017 | 100 | 200€ |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
| 14. November 2017 |  |  |