Arbeitspaketbeschreibung
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	Planung
	Websitekomponenten / Design	Bernhard Hackl
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)

Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten
31 Oktober 2017	200	400€
Ziele, Ergebnisse
Fertige Mockups für alle Websitekomponenten
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes
Funktionierende Internetverbindung
Tätigkeitsbeschreibung
Mittels balsamiq.com Mockups erstellen
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	Abnahme

Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)

Arbeitspaketbeschreibung
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	Planung
	Website Design	Dominik Arnstorfer
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)

Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten
31 Oktober 2017	200	400€
Ziele, Ergebnisse
Fertiges Mockup der SPA
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes
Funktionierende Internetverbindung
Tätigkeitsbeschreibung
Aufgrund von vorigen Zeichnungen und Überlegungen mittels balsamiq.com Mockup für die SPA erstellen
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	Abnahme

Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)